12.05.2026 № 21.1-03/1048

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту помещений (литера А) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения контракта, но не ранее 18.05.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 90 (девяносто) календарных дней |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМСП (223-ФЗ) |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2 | Ставка НДС (%) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений (литера А) | Усл. ед. | 1 | 43.99.90.190 |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| Наименование товара / услуги, технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во Кабинет (по ПИБ№ 342) | Кол-во Приемная (по ПИБ№ 345) | Кол-во Сан. узел (по ПИБ№ 343,344) | Общее кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выравнивание стяжки пола финишным самовыравнивающимся ровнителем (3 мм.) | м2 | 28,40 | 25,30 | - | 53,70 |  |  |
| 2 | Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л | л | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 23,00 |  |  |
| 3 | Ровнитель (наливной пол) универсальный Основит Скорлайн FK45R самовыравнивающийся быстротвердеющий 20 кг | кг | 144,80 | 129,00 | - | 273,80 |  |  |
| 4 | Укладка паркетной доски | м | 28,40 | 25,30 | - | 53,70 |  |  |
| 5 | Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л | л | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 23,00 |  |  |
| 6 | Клей для напольных покрытий Kesto Plus | кг | 9,00 | 8,00 | - | 17,00 |  |  |
| 7 | паркетная доска ESTA Parket Walnut Nova City Pure Line NB | м2 | 32,00 | 29,41 | - | 61,41 |  |  |
| 8 | Установка плинтуса напольного МДФ с окраской | м | 14,50 | - | - | 14,50 |  |  |
| 9 | Плинтус МДФ Cosca Décor AP79 белый 80х16х2400 мм под покраску прямой (окраска в цвет стен - LG37 Stock) | шт. | 7,00 | - | - | 7,00 |  |  |
| 10 | Установка плинтуса напольного пенополиуретан с окраской | м | - | 12,00 | - | 12,00 |  |  |
| 11 | Европласт. Полиуретан. Плинтус 1.53.108 - 6 шт | м | - | 6,00 | - | 6,00 |  |  |
| СТЕНЫ (высота - 3,6 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покраска стен | м2 | 54,10 | 46,20 | - | 100,30 |  |  |
| 2 | Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л | л | 10,00 | 10,00 | - | 20,00 |  |  |
| 3 | Краска для стен Little Greene Intelligent Eggshell (полуматовая) цвет - LG37 Stock | л | 10,00 | 10,00 | - | 20,00 |  |  |
| 4 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1,90 | - | - | 1,90 |  |  |
| 5 | Штукатурка декоративная L'impression Stucco base minerale эффект венецианской штукатурки белая 4 кг | кг | 1,90 | - | - | 1,90 |  |  |
| 6 | Устройство молдингов для стен (Молдинг 1.51.400 - 13 шт, молдинг 1.51.322 - 13 шт, молдинг 1.51.321 - 13 шт) | м | - | 78,00 | - | 78,00 |  |  |
| 7 | Клей монтажный акриловый Момент Монтаж МВ-100 Суперсильный плюс белый 310 мл | шт. | - | 15,00 | - | 15,00 |  |  |
| 8 | Европласт. Полиуретан. Молдинг 1.51.400 - 13 шт, | шт. | - | 13,00 | - | 13,00 |  |  |
| 9 | Европласт. Полиуретан. молдинг 1.51.322 - 13 шт, | шт. | - | 13,00 | - | 13,00 |  |  |
| 10 | Европласт. Полиуретан. молдинг 1.51.321 - 13 шт | шт. | - | 13,00 | - | 13,00 |  |  |
| 11 | Облицовка стен и коробов керамической плиткой с затиркой швов | м2 | - | - | 40,10 | 40,10 |  |  |
| 12 | TUBADZIN Free Space Str. керамика 89,8х32,8 | шт. | - | - | 36,00 | 36,00 |  |  |
| 13 | TUBADZIN Free Space White LINE Str.керамика 89,8х32,8 | шт. | - | - | 12,00 | 12,00 |  |  |
| 14 | TUBADZIN Free Space White Str. керамика 89,8х32,8 | шт. | - | - | 84,00 | 84,00 |  |  |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка инсталяции | шт. | - | - | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 2 | Унитаз подвесной Orange C07-150 | шт. | - | - | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 3 | Инсталяция с кнопкой Grohe Rapid SL 38772001 | шт. | - | - | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 4 | Установка гигиенического душа | шт. | - | - | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 5 | Смеситель Grohe BauFlow с гигиеническим душем, встраиваемый, однорычажный, хром 29328000 | шт. | - | - | 1,00 | 1,00 |  |  |
| ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка ранее демонтируемого пожарного извещателя | шт. | 2,00 | 2,00 | - | 4,00 |  |  |
| СТРУКТУРИРОВАННЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж розетки RJ45 | шт | 2,00 | 2,00 | - | 4,00 |  |  |
| 2 | Розетка компьютерная Werkel встраиваемая шампань рифленая RJ45 (a051424) | шт | 2,00 | 2,00 | - | 4,00 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений (литера А)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту помещений (литера А) |
|  | Основание | ## Акт осмотра технического состояния № 1-17-03 от 17.03.2026 |
|  | Сроки и условия производства работ | 3.1. Срок производства работ – 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, но не ранее 18.05.2026: 3.2. Работы по текущему ремонту Объекта в условиях действующего учреждения выполняются без остановки рабочего процесса Заказчика. Все работы выполняются Подрядчиком в рабочее время Заказчика с 9.00 до 17.30. Работы во внеурочное время, выходные и праздничные дни выполняются по отдельному письменному согласованию с Заказчиком. 3.3. Работы будут производиться в условиях действующего медицинского учреждения без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. |
|  | Адрес объекта закупки | 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом № 68, лит. А (Административный корпус). |
|  | Цели и задачи выполнения работ | Ремонт инженерных сетей. Внутренняя отделка помещений. |
|  | Объем и содержание выполняемых работ | В соответствии с ведомостью объемов работ и материалов. |
| 7. | Требования к безопасности и качеству работ | 7.1. Вся полнота ответственности за соблюдение правил охраны труда при выполнении Работ на объектах возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение Работ должны осуществляться при соблюдении действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, а также нормативных правовых актов, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 № 255, утвердившего Положение о разработке, утверждении и изменении нормативно-правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда; государственные стандарты, системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок, инструкции по безопасности. Государственные санитарно-эпидемиологические нормативы и правила, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При выполнении Работ Подрядчик обязан строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за пожарную безопасность на объекте выполнения Работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель организации-Подрядчика или лицо его замещающее. Организация места выполнения Работ должна обеспечивать безопасность труда специалистов, привлекаемых к выполнению Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик проводит инструктаж специалистов, привлекаемых к выполнению Работ, о методах выполнения Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых Работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями следующих документов: - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Постановление от 16.09.2020 №1479 об утверждении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности; - ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация; - ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования. 8.2. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями: - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» -СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СП 29.13330.2011 «Полы»; - ГОСТ Р 58766-2019 «Растворы строительные»; - ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) по контракту обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п. |
| 8. | Основные требования к подрядчику | 8.1 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенного своей печатью копию приказа о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за выполнение Работ на Объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственного по Объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 8.2 Работы необходимо выполнять поэтапно, с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Подрядчик и предоставляет на согласование с Заказчиком до начала выполнения работ. При составлении графика производства работ необходимо учитывать, что фактический срок выполнения работ на Объекте не должен превышать 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения контракта, но не ранее 18.05.2026. 8.3 Для организации прохода работников Подрядчика на территорию Заказчика, Подрядчик до начала работ должен предоставить список своих работников с указанием паспортных данных. 8.4 Подрядчик гарантирует, что он и/или привлеченные им для выполнения Работ лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или настоящим Техническим заданием к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным настоящим Техническим заданием, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены действующим законодательством Российской Федерации). Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта должен представить Заказчику на специалистов, привлекаемых к выполнению Работ копии документов, заверенных надлежащим образом, свидетельствующих об образовании и/или квалификации специалистов Подрядчика, с указанием необходимых допусков и удостоверений, а также сведения об автотранспорте. 8.5 До начала выполнения работ требуется обеспечить место производства работ противопожарным инвентарем. 8.6 Во время проведения работ требуется обязательное присутствие на объекте ответственного руководителя работ назначенного приказом от организации. 8.7 При выполнении работ Подрядчик обязан использовать в работе материалы, имеющие документы о качестве: сертификаты соответствия, паспорта, протоколы о результатах лабораторных испытаний. Материалы должны соответствовать СНиП, СанПиН, ГОСТ, требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ. На момент использования все материалы не должны быть просрочены по срокам годности, быть новыми (не бывшими в эксплуатации). 8.8 Весь комплекс ремонтных работ должен быть выполнен в соответствии дизайн-проектом помещений. 8.9 При подборе материалов для работ Подрядчик обязательно согласовывает с Заказчиком цвет и качественные характеристики товаров. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовываются с Заказчиком. 8.10 Технология и последовательность выполнения работ предусматривается в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. 8.11 Информировать Заказчика о каждом виде выполненных работ, обеспечить освидетельствование и промежуточную приемку скрытых работ. 8.12 В ходе работ Подрядчик обеспечивает сохранность находящихся на территории Объекта имущества, материалов, конструкций и оборудования Заказчика. Подрядчик проводит необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, шумозащите и охране окружающей среды. Ущерб, причиненный Заказчику Подрядчиком от неправомерных действий либо бездействия, Подрядчик возмещает в полном объеме. 8.13 Подрядчик своими силами осуществляет уборку зон проведения работ от строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, складирование его в мешки и вывоз по мере необходимости. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 8.14 В случае, если Объекту или его частям в результате проведения работ будет причинен ущерб или обнаружены утраты, или повреждения имущества, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. 8.15 Подрядчик не допускает и контролирует в течение всего рабочего времени в период нахождения на территории Объекта соблюдение своими сотрудниками требования о запрете употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на Объекте в состоянии алкогольного и (или) наркотического или иного токсического опьянения. Курение на территории Объекта категорически запрещено. 8.16 Подрядчик обязан нести риск случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком. 8.17 Подрядчик обязан исполнять получаемые в ходе работы указания Заказчика, в рамках исполнения Контракта. 8.18 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством, за счет умений и навыков привлеченного персонала, имеющего необходимую квалификацию, допуски и разрешения. Работы на высоте должны быть организованы в соответствии с приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте». 8.19 Подрядчик должен немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 8.20 По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 8.21 Вести общий журнал работ (форма КС-6), в котором учитываются работы, выполненные на объекте, материалы, применяемые при выполнении работ. 8.22 Подрядчик гарантирует, что результат оказанных услуг по Договору полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в Договоре и действующему законодательству РФ. 8.23 Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты), обнаруженные при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока, за свой счет в течение периода, указанного в акте, фиксирующем недостатки, с учетом объема и характера подлежащих устранению недостатков. 8.24 Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 8.25 При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов Заказчик составляет односторонний акт выявленных дефектов, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком. После окончания работ производится ликвидация последствий производственной деятельности из зоны производства работ по текущему ремонту - уборка мусора, материалов, разборка ограждений. |
| 9. | Основные требования к выполняемым работам | Работы должны выполняться в соответствии с дизайн-проектом помещений. |
| 10. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы составляет - 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами УПД. |

Приложение к Техническому заданию

Дизайн-проект помещений